109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | AlGaN/GaN HEMT元件電性測試與模擬 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 功率電子關鍵技術提升與通訊綠能產業整合應用開發(2/4) |  | 經費 | 700仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 |  校級 ；□學院級________________ - 無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 陳志典／357289 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 1. X頻段AlGaN/GaN HEMT功率放大器設計與製作 2. X頻段AlGaN/GaN HEMT功率放大器單頻、雙頻與調變信號測試 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 1. 藉由設計製作X頻段AlGaN/GaN HEMT功率放大器，可逐步建立射頻功率模組之自主性 2. 掌握射頻功率放大器測試、驗證等技術 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 1. X頻段AlGaN/GaN HEMT功率放大器設計與製作 (109年8月) 2. X頻段AlGaN/GaN HEMT功率放大器單頻、雙頻與調變信號測試 (109年11月) 3. 報告及論文撰寫 (109年12月) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；□專利____件； 研討會論文 1 篇；研究報告 1 件； □工程原型____件；□軟體____套 □其它(請說明)___________________________________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 1. 研討會論文影本一份，研討會須為專業學術團體所舉辦者。 2. 研究報告書面資料一份，報告內容須詳述X頻段AlGaN/GaN HEMT功率放大器設計、製作與測試細節及其分析結果。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 1. AlGaN/GaN HEMT射頻功率放大器設計與製作 2. 射頻功率放大器射頻功率放大器測試與驗證 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 1. 半導體元件參數分析儀 2. 微波向量網路分析儀 3. 微波電路模擬軟體 4. 微波向量信號產生器 5. 微波向量信號分析儀 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |