109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 成長於SiC基板之AlGaN/GaN HEMT元件製程開發 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 功率電子關鍵技術提升與通訊綠能產業整合應用開發(2/4) |  | 經費 | 1000仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | ■校級_____ ___；□學院級________________ - 無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 陳志典/357289 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 協助中山科四吋線的建立 - 協助中山科磊晶片使用0.25μm閘極線寬驗證 - Fe或 C原子參雜緩衝層對於高頻應用的影響 - X-band 20W power Amplifier 設計 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 1. 協助中山科製成線以及磊晶參數的修正 2. 提供磊晶緩衝層在高頻應用上最佳化參數 3. 提供GaN MMIC功率放大器(X-band)設計原型 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 1. 中山科0.15μm線寬磊晶片驗證(109年5月) 2. 緩衝層最佳化參數研究 (109年8月) 3. X-band power Amplifier開發及論文撰寫(109年11月) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ■期刊論文__1__篇；□專利____件； ■研討會論文_1___篇；□研究報告____件； □工程原型____件；□軟體____套 □其它(請說明)___________________________________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 1.操作頻率 : 8-12GHz 2.輸出功率 : Psat>40dBm 3.轉換效率：PAE>33% 4.完成國際學術論文一篇投稿 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 1.半導體元件製程與量測 2.微波元件量測 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 1.Load-pull量測設備 2.110G網路分析儀 3.低頻雜訊分析系統 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |