109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託
研究計畫名稱
	高效率高載波頻率寬能隙電力電子元件應用於馬達驅動控制器之雛型研製
	類別
	■學界分包
□研究機構分包
□業界合作開發
□業界委託

	隸屬之科專計畫
	功率電子關鍵技術提升與通訊/綠能產業整合應用開發(2/4)
	經費
	1,350仟元

	所承接之
專業實驗室
	□校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話
(聯繫瞭解細部需求)
	軍通中心-陳依婷/03-4712201#329729

	執行目標
	研製400V級碳化矽功率元件為基礎特性之馬達驅動控制器雛型機

	預期效益
	1. 藉由高效率高載波頻率電力電子元件馬達驅動技術將可提升大功率馬達及驅動整體性能、效率及功率密度
2. 碳化矽功率元件應用永磁同步馬達驅動器雛型機之研製

	工作項目及時程
	執行期程：109年2~12月(11個月)
1. 完成具高效率高載波頻率寬能隙電力電子元件之閘極驅動器與馬達驅動器周邊感測電路 (109年4月)
2. 完成馬達數位訊號控制器之演算法與硬體在線迴路驗證(HIL) (109年6月)

3. 完成馬達驅動器與數位訊號控制器的整合測試(109年9月)

4. 報告及論文撰寫(109年10月)

	預期成果產出
(至少)
	■期刊論文__1__篇；□專利提案申請文件__0__件；
■研討會論文_1__篇；■研究報告_1__件；
□工程原型____件；□軟體____套
□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1.完成以碳化矽(400V/10-30 kW)功率元件為基礎特性之馬達驅動控制器雛型機研究報告一份

2.完成投稿學術論文二篇
3.相關研究成果經本院產學研合作評議小組於期末查證會議審查通過後完成驗收

	合作對象必要之人員專長
	1.電機或馬達機械相關研究科系

	合作對象必備之設施及設備
	無


	合作對象之資格
	附件一
	評審作業程序
	附件二

	送審計畫書
	附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式

	科專計畫主持人
（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：除末兩欄位，其它資料均予以公告於本院軍民通用技術服務網站
合作/委託研究計畫：高效率高載波頻率電力電子元件應用於馬達驅動控制器之模擬分析與設計研究
附件一、合作對象資格說明表               填表日期：107年10月31日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託

研究計畫

有關之資格
	大專院校
	登記或設立之證明
	計畫承攬單位之負責人或計畫主持人必須服務於該校
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力

有關之資格
	近三年內曾參與馬達技術開發之研究團隊。
	國內、外學術期刊發表文章或是碩、博士研究論文等相關之技術文獻資料
	一、具馬達技術開發與研究能力

	科學技術基本法第六條第一項

	備註
	
	填
表
單
位
	填表單位：
軍通產業技術拓展中心
科技專案推展組
聯絡電話：

03-4712201#329729

承辦人：

陳依婷工程師
主官(管)：
胡紹俊  副主任


