109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 運用於氮化鎵元件之石墨烯電極研究 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 功率電子關鍵技術提升與通訊綠能產業整合應用開發(2/4) |  | 經費 | 500仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；□學院級________________ ▓無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 陳志典/357289 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 利用化學氣相沉積方法在四吋碳化矽基板成長石墨烯薄膜 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 改善成長於碳化矽基板之氮化鎵薄膜材料品質，有助於提升氮化鎵HEMT元件性能。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 1.完成與優化四吋碳化矽基板上製備石墨烯薄膜材料品質(109年1-6月) 2.完成與優化石墨烯於GaN薄膜上之材料品質(109年5-12月) 3.結案報告撰寫(109年11-12月) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ▓期刊論文__1__篇；□專利____件； ▓研討會論文__2__篇；▓研究報告__2__件； □工程原型____件；□軟體____套 □其它(請說明)___________________________________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 1.製備複數層石墨烯薄膜。 2.使用拉曼光譜分析&檢驗石墨烯薄膜品質與層數。 3.完成石墨烯電極製作與特性量測 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 1.化學氣相沉積與物理性蒸鍍薄膜實務與理論 2.拉曼光譜實務與理論 3.半導體務元件物理 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 1.八吋低壓化學氣相沉積系統 2.四吋熱蒸鍍系統 3.顯微拉曼光譜系統 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |