112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	固態電池研究
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	電動載具固態電池與模組技術開發計畫（1/4）
	經費
	1,000仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	吳奇臨/(03)471-2201分機352653

	執行目標
	藉由學校單位固態電池芯開發經驗及中科院液態鋰離子電池組的開發及應用經驗，攜手合作建立新式固態電池模組化技術，模組內含均壓機構，及壓力、位移、溫度及電壓等感測。

	預期效益
	建立固態電池模組技術，及獲得固態電池壓力-電性的初步研究。

	工作項目及時程
	1. 檢索軟包電池及其模組化夾持機構設計(3月)。
2. 軟包固態電池芯/模組夾持機構初步設計(4月) 。
3. 鋰金屬固態電池壓力、位移、。溫度及電壓等感測設計 (5月)
4. 完成鋰金屬固態電池單電芯受力特性測試，建立充放電特性參數(6月) 。
5. 期中審查與進度查證(7月) 。
6. 完成鋰金屬固態電池模組均壓夾持機構及壓力、位移、溫度及電壓等感測設計(8月) 。。
7. 鋰金屬固態電池模組電性分析(9月)
8. 完成鋰金屬固態電池模組受力特性測試，建立充放電特性參數 (10月) 。
9. 期末報告與功能展示、交接與教育訓練(11月) 。

	預期成果產出(至少)
	□期刊論文____篇 ； ■專利1件；

■研討會論文 1 篇； ■研究報告1件；

■工程原型1件； □軟體____套

■其它協助鏈結相關廠商或外部合作單位取得至少1件中科院技術或專利授權廠商。

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 電池模組夾持機構1組，可夾持14顆電芯。
2. 單電芯充放電特性參數:施加2種不同之預壓力，於0.2C以上充放電，進行70次循環充放，需記錄電芯所受之壓力、單次充放電之膨脹位移、電芯溫度及電芯電壓等資訊 
3. 電池模組充放電特性參數:將14顆電芯以14串的方式組成電池模組機構，依據單電芯充放電特性，選擇較佳結果之預壓力並施加於電池模組上，進行0.2C以上充放電，進行10次循環充放，需記錄各電芯所受之壓力、單次充放電之膨脹位移、各電芯溫度及各電芯電壓等資訊

	合作對象必要之人員專長
	具鋰金屬固態電芯開發、應用或測試經驗

	合作對象必備之設施及設備
	1. 電芯電壓、溫度量測設備與技術
2. 電芯充放電之設備

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：固態電池研究
附件一、合作對象資格說明表   
                                        填表日期：111年11月15日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	1. 具電池系統之電池分析能力
2. 具電芯夾持機構開發之經驗
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	研發能力之證明
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明


	具有製作、供應或承做能力之證明
	具有製作、供應或承做能力之證明
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：飛彈所系測組

聯絡電話：352653
承辦人：吳奇臨
主官(管)：游國輝


