112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 荷重型外骨骼之軟材研發 |  | 類別 | □學界分包 ■研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 肌耐力增強型動力外骨骼系統研製與驗證（4/4） |  | 經費 | 600仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 劉冠廷/03-4712201分機352242 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 開發適用於本計畫研發之荷重型外骨骼之軟材，使外骨骼附著於人體，並可穩定帶動外骨骼移動，其目標為高舒適度、高強度、高附著度、易穿脫。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 荷重型外骨骼之紡織材料開發，預期可達高舒適度(透氣/排汗/不磨傷/抗菌)、高強度(耐磨性、抗拉性)。 - 荷重型外骨骼之軟墊與綁帶組設計與製作，預期可達高附著度(不移位/交錯/脫落)、易穿脫性(快速、省力)。 - 針對軟性外骨骼前瞻材料進行先期研究開發 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 針對荷重型外骨骼進行不同部位對應之材料進行開發 (1/1~6/31) - 荷重型外骨骼材料物性檢測與驗證(5/1~7/31) - 針對軟性外骨骼前瞻材料進行先期研究開發 (1/1~9/30) - 荷重型外骨骼軟墊與綁帶結構設計 (3/1~8/31) - 荷重型外骨骼軟墊與綁帶製作與優化 (5/1~10/31) - 穿戴評估問卷建構與驗證(10/1~12/31) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；□專利____件； □研討會論文____篇；■研究報告_3__件； □工程原型____件；□軟體____套 ■其它:荷重型外骨骼軟墊與綁帶組2套 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 產出 - 荷重型外骨骼材質開發報告書1份 - 軟性外股前瞻材料研究與開發報告1份 - 荷重型外骨骼軟材設計報告1份 - 荷重型外骨骼軟墊與綁帶組2套，含 a.腰背部緩衝材質與其腰帶接合件 2組 b.肩背帶2組 c.下肢外骨骼綁帶與軟墊組M、L各1組 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 紡織品開發 - 紡織品設計 - 紡織品織造 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 紡織品物性檢測相關設備 - 紡織品織造相關設備 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

合作對象資格說明表                       填表日期:111年11月7日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | - 具本案相關研發能力之證明。 - 廠商資本須不含陸資。 | - 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 - 廠商須提供不含陸資之資本證明。 | 1.具備外骨骼相關之紡織材料開發之能力 2.具備紡織材料物性檢測之儀器與設備 3.具備設計與製造外骨骼相關紡織品之儀器、設備與能力 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明 | 具有製作、供應或承做能力之證明 | 1.具備外骨骼相關之紡織材料開發之能力 2.具備紡織材料物性檢測之儀器與設備 3.具備設計與製造外骨骼相關紡織品之儀器、設備與能力 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位：飛彈所前瞻組 聯絡電話：352242 承辦人：劉冠廷 主官(管)：謝叔達 |  |