112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 |  | 荷重型外骨骼腳底模組研製 |  | 類別 | □學界分包 □業界合作開發 ■研究機構分包 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 |  | 肌耐力增強型動力外股骼系統研製與驗證(4/4) |  | 經費 | 800 仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 |  | - 校級_________________；學院級________________ ■ 無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) |  | 黃惟中/034712201ext.352242 徐愷辰/034712201ext.352577 |  |  |  |  |
| 執行目標 |  | 整合感測器、慣性量測單元、CAN BUS通訊與軟材等技術，完成荷重型外骨骼腳底模組研製，並可與中科院荷重型外骨骼結構及訊號介面整合，荷重型外骨骼腳底模組需提供系統結構支撐與觸地資訊。 |  |  |  |  |
| 預期效益 |  | - 有利於荷重型外骨骼系統構型完整性之發展。 - 有利於發展荷重型外骨骼之控制演算法。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 |  | - 腳底模組初版設計研究與開發規劃（1-3月） - 腳底模組初版設計與樣品製作（3-6月） - 腳底模組初版整合測試（7-9月） - 產出優化調整後腳底模組，並可與院內荷重型外骨骼系統完成整合測試（10-12月） - 期中、期末報告彙整與功能展示(1-12月) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) |  | ■工程原型 2 件； █研究報告 2 件； |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 |  | - 完成優化調整荷重型外骨骼腳底模組2套，結構接合介面可依據中科院提供圖面規格與中科院荷重型外骨骼腿部結構整合，訊號傳輸採用CAN BUS介面傳輸，腳底模組供電由中科院荷重型外骨骼系統供電，資料採集時間間隔10ms以內。 - 產出研究報告2份：期中報告1份(內容包含：設計概念、零件結構設計圖面、電路設計圖)，期末報告1份(內容包含：整合設計圖面、觸地資料傳輸控制等技術資料說明)。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 |  | - 運動科技技術及運動訓練研究經驗。 - 電機電子經驗。 - 系統整合經驗。 - 電腦輔助機構分析、電腦輔助工程分析、單晶片開發。 - 資通訊與感測技術整合、生理訊號量測與分析。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 |  | - 3D繪圖、分析系統。 - 車床、銑床、積層製造設備等。 - 單晶片開發軟體、電路開發設備等。 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

合作對象資格說明表                       填表日期：111年11月11日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 具備相關研究實績者 | 先前研究實績表列 | 具電機、電子電路設計、機電整合與自動控制等專業人員 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具備相關研究實績者 | 先前研究實績表列 | 具電機、電子電路設計、機電整合與自動控制等專業人員 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位：飛彈所前瞻組 聯絡電話：352242 承辦人：黃惟中 主官(管)：謝叔達 |  |