112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	EBM及SLM列印Mar-M247材質和製程參數之研究
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	應用導向智慧化積層製造技術開發與認證 (3/4)
	經費
	1,000仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	羅璟元/03-4712201#352481


	執行目標
	1. 研究EBM及SLM製程之Mar-M247材料組織
2. 研究EBM及SLM列印Mar-M247之製程參數優化
3. SLM試列印Mar-M247工件

	預期效益
	1. 降低材料組織之裂紋的比例(( 10 %)
2. 提升材料的拉伸延展性 (RT/760oC ( 3 %) 

	工作項目及時程
	1. 隨機森林模型的建置(112年1-2月)
2. SLM&EBM列印參數第一組 (112年3月)
3. SLM&EBM列印參數第二組 (112年4月)
4. 材料組織分析及量化裂紋比例 (112年5月)
5. 隨機森林模型的建置/Mar-M247 (112年6月)
6. SLM&EBM列印參數第三組及SLM工件x1 (112年7月)
7. 後熱處理研究 (112年8月)
8. 材料組織分析 (112年9月)
9. 拉伸實驗 (112年10月)
10. 期末報告 (112年11月)

	預期成果產出

(至少)
	■期刊論文_1_篇；■專利申請__1__件；
■研討會論文_1_篇；■研究報告_1_件；
□工程原型___件；□軟體____套
□其它(請說明)相關預期成果產出以審查會議中通過之件數及金額為準，並明定於契約書中。

	產出物之規格及驗收方式說明
	研究報告、技術報告等文件。

	合作對象必要之人員專長
	合作對象團隊成員需具備以下專長：

1. 具高溫超合金研究能力

2. 具合金物性檢測能力

3. 具合金化性檢測能力

4. 近三年內曾參與積層製造金屬技術開發相關計畫。

	合作對象必備之設施及設備
	1. 具超合金相圖模擬相關軟體

2. 具合金機械特性相關檢測設備

3. 具金屬粉末粒徑分析相關檢測設備

4. 具金屬粉末成分分析相關檢測設備

5. 具金屬積層製造實驗設備

	合作對象之資格
	附件一
	評審作業程序
	附件二

	送審計畫書
	附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：
附件一、合作對象資格說明表
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	一、具本案相關研發能力之證明
	一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。

	一、研發能力之證明。
二、研發工具之證明。
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明。

	具有製作、供應或承做能力之證明。

	具有製作、供應或承做能力之證明。

	

	備          註
	
	
	填

表

單

位


	填表單位：
飛彈火箭研究所 前瞻研發組
聯絡電話:
03-4712201#352481
承辦人:
羅璟元
主官(管):
黃穎生


