112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 金屬積層製造技術發展動態與應用趨勢研析 |  | 類別 | □學界分包 ■研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 應用導向智慧化積層製造技術開發與認證計畫(3/4) |  | 經費 | 1,200仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 林宜樺/03-4712201# 352576 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 蒐集國際金屬積層製造技術新興產品或服務資訊，彙整技術產業最新流行趨勢，提供中科院制定技術量能發展策略參考。 - 蒐集國際航太與國防領域最新金屬積層製造技術應用案例，分析不同產業領域應用目標與其商業化發展程度，以利國內航太與國防產業應用發展方向規劃。 - 探詢金屬積層製造技術合作開發或產業應用潛在項目，促進國內金屬積層製造領域之共同研究或產品開發。 - 協助台灣航太積層製造產業協會實務運作、協辦各式工作組會議，加強國內航太積層製造產業交流，促進產業網絡成長。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 蒐整國際金屬積層製造技術產業最新發展動態資訊，協助中科院探索潛力應用技術類型。 - 蒐集與分析航太與國防領域積層製造產業應用與商業化標的，提供國內關聯產業評估導入金屬積層製造技術應用潛力與可能方向。 - 針對金屬積層製造技術合作開發或產業應用目標進行媒合訪談與評估潛在標的，探詢國內外金屬積層製造應用共同研究或產品開發機會，促進中科院與產學研界合作累積開發實績與國際交流機會。 - 協助台灣航太積層製造產業協會作為國內產業資訊交流管道，整合資源並有效鏈結國內航太積層製造產業價值鏈，加速推動國內航太積層製造技術產業化，促成中科院與產學單位互利多贏之合作機會。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 執行期程：112年1~12月(12個月) - 金屬積層製造技術發展動態與應用趨勢研析報告1件 - 廠商訪視10家次 - 積層製造產業技術研討會2場 - 台灣航太積層製造產業協會理監事會議2場、會員大會1場、工作組會議2場 - 期中與期末報告各1件 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；□專利____件； □研討會論文____篇；■研究報告 1 件； □工程原型___件；□軟體____套 ■其它：成果報告 2 件。 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 金屬積層製造技術發展動態與應用趨勢研析報告，以金屬積層製造機台與服務供應產品項目及航太與國防應用案例蒐集為準。 - 廠商訪視須自計畫執行開始至11月底前完成累計10家次。 - 技術研討會須於11月底前完成2次小型技術研討會之辦理，總計人數約60人。 - 7月份產出期中報告、11月份產出期末報告。 - 全年度協助台灣航太積層製造產業協會運作，執行相關工作事項。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 曾承接5項(含)以上產業推廣專案，負責企劃及行銷。 - 擁有業界需求調查能力及相關經濟部專案承接經驗。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 已架設專案行銷之電腦網站，並能發送活動電子報 - 與本案相關之國內積層製造相關粉末、製程、設備及應用廠商資料庫(40家以上) |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫：

金屬積層製造技術發展動態與應用趨勢研析

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：111年11月11日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、具本案相關資料蒐集能力之證明 | 一、相關產業資料蒐集之證明，包含歷年研究資料、資料庫等。 | 一、產業資料蒐整能力之證明。 二、產業資料彙整等相關研究報告製作能力之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所前瞻組 聯絡電話： 03-4712201#352576 承辦人： 林宜樺 主官(管)： 黃穎生 |  |