112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	積層製造適用之航太零件優化與製程認證研究
	類別
	□學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

■業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	應用導向智慧化積層製造技術開發與認證計畫(3/4)
	經費
	1,100仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	羅璟元/03-4712201#352481

	執行目標
	本計畫將以國際航太產業大廠之製程認證所需項目、書面程序以及規範，以期末來採用積層製造製程可逐一配合航太零件特性相關適用認證條件。依據積層製造之製程認證檢核項目，完善品質系統文件。 

	預期效益
	取得研究標的之認證標準程序，透過本計畫執行可望協助業者對後續航太級積層製造適用之製程認證程序有極大助益。

	工作項目及時程
	1.完成航太積層製造零件優化效益評估(112年4月)
2.完成定義航太零件受力邊界條件(112年5月)
3.完成航太零件拓譜優化設計(112年6月)
4.完成航太零件拓譜優化藍圖(112年7月)
5.完成積層製造適用之航太設備認證程序查核(112年8
  月)
6.完成積層製造適用之航太製程認證程序查核(112年11
  月)
7.完成航太零件拓譜優化受力分析報告(112年11月)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；□專利____件；

□研討會論文____篇；■研究報告__2__件；

□工程原型____件；□軟體____套

■其它(請說明)____拓譜優化零件圖檔_______

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 完成積層製造適用航太製程認證及設備認證查核
2. 提供航太零件拓譜優化設計零件STL圖檔
3. 提供航太零件拓譜優化設計零件藍圖
4. 提供航太零件拓譜優化受力分析報告

	合作對象必要之人員專長
	合作對象團隊成員需具備以下專長：

1. 具規範研究能力。
2. 具有獲得世界上主要航空器製造商製造合約之資格(AS9100航太認證證書)。
3. 具有多項各主要航空器製造商之製程認證經驗。

	合作對象必備之設施及設備
	1. 具備電腦及相關規範。
2. 航太認證檢驗設備。

	合作對象之資格
	附件一
	評審作業程序
	附件二

	送審計畫書
	附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：
附件一、合作對象資格說明表
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	一、具本案相關研發能力之證明
。
二、廠商資本須不含陸資。
	一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
二、廠商須提供不含陸資之資本證明。

	一、研發能力之證明。
二、研發工具之證明。
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力有關之資格
	具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。
	具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。
	具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。

	

	備          註
	
	
	填

表

單

位


	填表單位：
飛彈火箭研究所 前瞻研發組
聯絡電話:
03-4712201#352481
承辦人:
羅璟元
主官(管):
黃穎生


