112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 高比例稀土氧化物摻雜對YSZ材料之影響 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 產業自主特用材料開發及應用計畫(2/4) |  | 經費 | 500仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；■學院級________________ - 無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 材電所 陳彥仲03-4712201 #357065 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 建立微米級耐高溫阻熱塗層材料造粒技術 主要組成為(Y2O3)x(ZrO2)；x≧20% 平均粒徑≧10μm；熱導率≦2.5W/mk；塗層厚度≧200μm |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 獲得高含量之稀土元素摻雜對氧化鋯材料之性質影響 - 建立材料製程關鍵參數及阻熱原料資料庫，作為抗高溫塗層料源選用參考。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 調整粉末合成參數及改善造粒性質（112年2-9月） - YSZ熱導率測試（112年9-10月） - 研究報告撰寫（112年10-11月） |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；■專利申請 1件； ■研討會論文 1篇；■研究報告 2件 (期中、期末)； |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 1. 產出物：研討會論文1篇、專利申請書1件、研究報告2篇(期中、期末) 2. 驗收方式：經審查委員審查合格即可驗收 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 1.材料及資源工程、2.噴覆塗層 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 1.熱熔射噴塗相關設備、2.粉末合成設備 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

合作對象資格說明表                       填表日期：111年9月30日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | - 具本案相關研發能力之證明。 - 廠商資本須不含陸資。 | - 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 - 廠商須提供不含陸資之資本證明。 | - 研發能力之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位：材電所加測組 聯絡電話：357065 承辦人：陳彥仲 主官(管)：廖健鴻 |  |