112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託
研究計畫名稱
	噴射沉積裝置設計與其製程監控技術開發
	類別
	■學界分包
□研究機構分包
□業界合作開發
□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	產業減廢與循環高值製程技術開發計畫
	經費
	1000仟元

	所承接之
專業實驗室
	□校級_________________；■學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話
(聯繫瞭解細部需求)
	陳宗麟 / (03) 471-2201#357249

	執行目標
	1.以氣凝膠沉積法將氧化釔沉積於鋁合金底材
2.設計、製造、並組裝氣凝膠沉積系統之雛型機台
3.測試驗證氣凝膠沉積系統之雛型機台

	預期效益
	1.獲得優化之氣凝膠沉積機台的設計參數
2.建置非傳統型氧化釔塗層的製備技術
3.分析氣凝膠沉積系統獲得之塗層的塗佈性質

	工作項目及時程
	1.利用氣凝膠沉積法製備氧化釔陶瓷塗層之相關文獻蒐整、實驗方法及機台設計規劃 (112年2月)

2.氣凝膠沉積系統之雛型機台的設計、製造、組裝 (112年3-8月)

3.以氣凝膠沉積氧化釔塗層之實驗與量測 (112年9-11月)
4.研究報告撰寫 (112年5月、11月)

	預期成果產出
(至少)
	□期刊論文____篇；■專利1件；
■研討會論文 1篇；■研究報告 2件 (期中、期末)；
□工程原型____件；□軟體____套
□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1.氣凝膠沉積系統之有效沉積面積達10(10 cm2 
2.沉積之氧化釔塗層厚度達10 (m

3.產出物：研討會論文1篇、研究報告2篇(期中、期末)
4.驗收方式：經審查委員審查合格即可驗收

	合作對象必要之人員專長
	1.機械製造
2.表面分析

	合作對象必備之設施及設備
	1.模擬計算軟體
2.表面量測設備

	合作對象之資格
	附件一
	評審作業程序
	附件二

	送審計畫書
	附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式

	科專計畫主持人
（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


合作對象資格說明表                        填表日期：112年11月29
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	1、 具本案相關研發能力之證明。
2、 廠商資本須不含陸資。

	1、 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
2、 廠商須提供不含陸資之資本證明。

	1、研發能力之證明


	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	具有研製機械設備的經驗與能力證明
	具有研製機械設備的經驗與能力證明
	具有研製機械設備的經驗與能力證明
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：材電所加測組
聯絡電話：03-4712201 #357028
承辦人：林家正
主官(管)：




