113年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	氮化鎵元件成長於超穎碳化矽基板之研究
	類別
	■學界分包

■研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	功率電子射頻產業應用發展計畫(2/4)
	經費
	700仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

▓無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	劉冠顯/03-4712201#357076

	執行目標
	以圖形化碳化矽基板改善GaN 磊晶品質與HEMT毫米波元件性能

	預期效益
	1.發展微奈米圖案化碳化矽基板技術，預期可控制磊晶缺陷形成方向，使其不向上延伸以降低差排缺陷密度，進而提升磊晶品質。

2.可降低缺陷對HEMT元件造成漏電與雜訊等影響，提升元件性能。

	工作項目及時程
	1.完成製備4吋碳化矽超穎基板與優化製程條件(113年2-6月)
2.完成氮化鎵磊晶成長與HEMT元件製作並分析材料與元件特性(113年5-12月)
3.結案報告撰寫(113年11-12月)

	預期成果產出

(至少)
	■期刊論文投稿__1__篇；□專利____件；

■研討會論文發表__1__篇；■研究報告__2__件；

□工程原型____件；□軟體____套

□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1.完成碳化矽基板之微奈米超穎結構製備與分析報告1件
2.完成分析探討超穎結構對氮化鎵磊晶與HEMT元件特性之影響報告1件
3.完成國際期刊論文1篇投稿、研討會論文1篇發表

	合作對象必要之人員專長
	1.半導體元件製程與量測
2.微奈米超穎結構設計
3.半導體元件物理

	合作對象必備之設施及設備
	1.電子束微影系統
2.感應式耦合電漿蝕刻系統
3.電漿輔助化學沉積系統
4.射頻元件量測設備

	科專計畫主持人/協同主持人
（簽名）
	
	督導科專副所長/副主任（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                       填表日期：112年10月23日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託

研究計畫

有關之資格
	1. 具本案相關研發能力之證明。

2. 廠商資本須不含陸資。

3. …..
	1. 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。

2. 廠商須提供不含陸資之資本證明。

3. …..
	1. 研發能力之證明。

2. …..
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力

有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明。


	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：軍民通用中心
聯絡電話：03-4712201~329599
承辦人：許明聖
主官(管)：李德修



