113年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	運用氮化鎵功率元件之高電氣頻驅動馬達之驅控電路應用技術研究
	類別
	■學界分包

■研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	功率電子射頻產業應用發展計畫(2/4)
	經費
	1,500仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

▓無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	許智超/03-4712201#329659

	執行目標
	研製應用氮化鎵功率元件之高切換頻率馬達驅動功率級電路，完成驅動電路雛型設計

	預期效益
	1.完成氮化鎵模組用於馬達驅動電路初步設計
2.驗證提高切換頻率對於轉速6000rpm高速馬達的驅動表現影響

	工作項目及時程
	執行期程：113 年 2~12 月(11 個月) 

1.完成適用於6k rpm反應輪馬達驅控用高規格氮化鎵電力元件挑選與特性分析(113 年 3 月)

2.完成氮化鎵馬達驅動控制器初期設計電路之電路特性模擬(113 年 6 月)

3.完成氮化鎵馬達驅動控制器實作，與調整數位控制程式(113 年 9 月) 

4.完成氮化鎵馬達驅動控制器於反應輪馬達之驅動實測及報告(113 年 12 月)

	預期成果產出

(至少)
	■期刊論文投稿__1__篇；□專利____件；

■研討會論文發表__1__篇；■研究報告__1__件；

□工程原型____件；□軟體____套

□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1.完成氮化鎵馬達驅動控制器於反應輪馬達之驅動實測報告1件
2.完成國際期刊論文1篇投稿、研討會論文1篇發表

	合作對象必要之人員專長
	電機或馬達機械相關研究科系

	合作對象必備之設施及設備
	無

	科專計畫主持人/協同主持人
（簽名）
	
	督導科專副所長/副主任（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                       填表日期：112年10月23日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託

研究計畫

有關之資格
	1. 具本案相關研發能力之證明。

2. 廠商資本須不含陸資。

3. …..
	1. 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。

2. 廠商須提供不含陸資之資本證明。

3. …..
	1. 研發能力之證明。

2. …..
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力

有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明。


	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：軍民通用中心
聯絡電話：03-4712201~329599
承辦人：許明聖
主官(管)：李德修



