113年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 積層製造適用之航太零件優化與功能驗證研究 |  | 類別 | □學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 ■業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 應用導向智慧化積層製造技術開發與認證計畫(4/4) |  | 經費 | 1,100仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 羅璟元/03-4712201#352481 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 本案為金屬積層製造應用於航太零件研製及驗證之計畫案，以國內自主開發機種組合件為製程開發驗證標的物。本案目標為建立軍用零件積層製造功能驗證測試模式，深化國防航太驗證暨認證程序研究 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 經驗證通過之雷射積層製造技術可水平拓展應用至陸、海、空各軍種航太零件，提升關鍵零組件自製率。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 113年上半年： 1.完成軍用航太零件積層製造零件應力評估 2.完成軍用航太零件受力邊界條件定義 3.完成軍用航太零件功能測試安裝介面設定 113年下半年： 1.配合軍用航太零件應用情景完成積層製造適用之零件相關功能測試，例如：航太爆破壓力功能驗證、航太脈衝壓力功能驗證…等 2.完成零件應用情景相關測試數據分析，檢核優化分析結果 3.完成軍用航太零件功能驗證報告 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；□專利____件； □研討會論文____篇；■研究報告__2__件； □工程原型____件；□軟體____套 □其它(請說明)___________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 完成積層製造適用軍用航太功能驗證測試模式 - 提供軍用航太零件優化設計零件STL圖檔 - 提供軍用航太零件優化設計零件藍圖 - 提供軍用航太零件優化受力分析報告 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 合作對象團隊成員需具備以下專長： - 具規範研究能力。 - 具有獲得世界上主要航空器製造商製造合約之資格(AS9100航太認證證書)。 - 具有多項各主要航空器製造商之製程認證經驗。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 具備電腦及相關規範。 - 航太認證檢驗設備。 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

合作對象資格說明表

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、具本案相關研發能力之證明 。 二、廠商資本須不含陸資。 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 二、廠商須提供不含陸資之資本證明。 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。 | 具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。 | 具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所 前瞻研發組 聯絡電話: 03-4712201#352481 承辦人: 羅璟元 主官(管): 馮奕澂 |  |