# 中科院科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 上身非動力髖關節外骨骼概念設計、概念打樣及穿戴初步測試技術開發 | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫 | 經費 | 800 仟元 |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 | 簡牧菁/034712201ext. 352242 |  |  |
| 執行目標 | - 依據計畫需求單位提供之使用者任務需求，以適用使用者為主軸，進行上身非動力髖關節外骨骼系統概念設計。 - 完成上身非動力髖關節外骨骼系統概念設計快速打樣（僅需符合概念設計穿戴需求，不含實際機械強度與輔力要求） - 依快速打樣品進行穿戴者初步穿戴測試，挑選出適合使用者任務需求之樣品，並依實驗測試結果進行修調 - 提出符合使用者任務需求之概念設計圖，以利計畫單位後續推動系統初步設計。 |  |  |
| 預期效益 | - 以使用者任務為系統設計主軸，有利提高穿戴者實際使用系統時的接受度與適用性。 - 透過快速打樣及穿戴者測試的方法，能在概念設計階段有效剔除不適合的設計點，以縮短系統發展時程，並提高系統商品化的可行性。 |  |  |
| 工作項目及時程 | - 文獻回顧及使用者任務動作觀察與解析 - 2種(含)以上之上身型外骨骼系統概念設計圖 - 2種(含)以上之上身型外骨骼系統快速打樣品 - 3人次以上之上身型外骨骼系統穿戴初步測試 |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；■專利說明文件__1_件； ■研討會論文__1_篇；■研究報告__1__件； □工程原型____件；□軟體____套 □其它(請說明)____ |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 上身非動力髖關節外骨骼概念設計、概念打樣及穿戴初步測試技術開發報告一份 - 經穿戴者測試修改後，提供上身非動力髖關節外骨骼系統概念設計圖 |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 具備穿戴者設計、機械設計經驗者 |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 無。 |  |  |

合作對象資格說明表                   填表日期：112年11月07日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | - 具本案人因工程、工業設計及機械設計之能力。 | - 人因工程、工業設計及機械設計之能力，可包含書面、實體、或展示。 | 1、具人因工程、工業設計及機械設計之能力相關計畫實績 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有研究實績之證明 | 具有研究實績之證明 | 具有研究實績之證明 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈所前瞻研發組 聯絡電話：352242 承辦人：簡牧菁 主官(管)：謝叔達組長 |  |