# 中科院科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 具扭力感測之伺服馬達研製 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 ■業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫(1/4) |  | 經費 | 800 仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 | 王啟凱/034712201ext. 352242 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 完成具扭力感測之伺服馬達研製。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 完成軍用外骨骼所需馬達，需具有重量輕薄、尺寸適中、價格合理、貨源穩定等條件。擬以市售符合需求之伺服馬達、減速機、扭力感測元件為基礎，透過委託合作進行上述元件整合介面設計，藉以達成組裝後具扭力感測之伺服馬達研製，滿足軍用外骨骼需求。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 扭力感測元件研析評估(113/1~113/2) - 伺服馬達與減速機、扭力感測元件匹配整合介面設計(113/3~113/4) - 伺服馬達與減速機、扭力感測元件匹配整合介面製作(113/5~113/6) - 期中查證(113/7) - 伺服馬達與減速機、扭力感測元件組裝(113/8) - 具扭力感測之伺服馬達功能測試調校(113/9~113/11) - 期末查證(113/11) - 研究報告綜整與繳交(113/12) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；■專利說明文件_1_件； ■研討會論文__篇；□研究報告__1__件； ■工程原型_2_件；□軟體____套 □其它(請說明) ____ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 發明專利構想文件1件。 - 具扭力感測之伺服馬達原型2式。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 具備扭力感測元件與伺服馬達整合、製作經驗者 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 無 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

合作對象資格說明表                   填表日期：112年10月23日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 具備扭力感測元件與伺服馬達整合、製作經驗 | 扭力感測元件與伺服馬達整合、製作能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 | 具扭力感測元件與伺服馬達整合、製作實績 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明 | 具有製作、供應或承做能力之證明 | 具有製作、供應或承做能力之證明 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈所前瞻研發組 聯絡電話：352242 承辦人：王啟凱 主官(管)：謝叔達組長 |  |