# 中科院科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 上肢/全身型外骨骼軍事任務調研，以及相關任務上肢活動度與肌力分析 | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫 | 經費 | 1200 仟元 |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 | 簡牧菁/034712201ext. 352242 |  |  |
| 執行目標 | - 針對適用於上肢/全身型外骨骼軍事任務進行調查研究，篩選出需要上肢/全身型外骨骼系統輔助的軍事任務。 - 應用需求單位提供之2套上肢外骨骼系統（工業用商品）,進行人因適配性及使用效益分析。 - 依上述篩選出外骨骼系統適用之任務動作，並分析執行該任務時上肢活動自由度與肌力。 - 依照軍事任務調研結果、商購品人因解析以及上肢活動度與肌力分析，提供計畫需求單位野戰全身型動力外骨骼系統開發建議。 |  |  |
| 預期效益 | - 以使用者需求出發，針對實際任務設定上肢/全身型外骨骼系統功能與規格，以利系統發展方向符合實際軍事任務需求。 - 以現有工業商品做為benchmark對象，能快速了解現有產品穿戴使用時的優劣勢，縮短系統開發期程。 - 分析執行軍事應用情境時之上肢活動度自由與肌力之數據，有利於後續外骨骼系統設計之參考依據 |  |  |
| 工作項目及時程 | - 上肢/全身型外骨骼軍事任務文獻回顧及軍事任務調查規劃（113/01~113/03） - 2套上肢外骨骼系統（工業用商品）人因適配性分析及使用效益分析(113/04~113/06) - 完成軍事任務調查，出需要上肢/全身型外骨骼系統輔助的軍事任務2案以上。(113/07~113/09) - 依外骨骼系統適用之任務動作，執行該任務時上肢活動自由度與肌力分析。(113/10~113/12) |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；■專利說明文件____件； ■研討會論文__1_篇；■研究報告__1__件； □工程原型____件；□軟體____套 □其它(請說明)____ |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 上肢/全身型外骨骼軍事任務調研以及相關任務上肢活動度與肌力分析報告 |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 具備軍事任務分析經驗 - 具備人因工程/生物力學分析能量 |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 無。 |  |  |

合作對象資格說明表                   填表日期：112年11月11日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | - 具本案生物力學、人因工程相關研發能力之證明。 | - 生物力學、人因工程相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 | 1、具生物力學、人因工程相關計畫實績 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有研究實績之證明 | 具有研究實績之證明 | 具有研究實績之證明 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈所前瞻研發組 聯絡電話：352242 承辦人：簡牧菁 主官(管)：謝叔達組長 |  |