114年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 增厚型多孔碳化矽預型體複材之研究 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 軍民通用產業加值關鍵技術開發計畫(1/4) |  | 經費 | 700仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；■ 學院級________________ □ 無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 材電所 陳彥仲03-4712201 #357065 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 建立滲鋁法製作增厚型多孔碳化矽預型體複合材料之製程。 - 完成尺寸為50*50*10mm±2mm之預型體，其孔隙率40%(±5%)，並完成其力學性能測試。 - 完成滲鋁製程製備鋁基碳化矽複材試片(產品尺寸≧40*40*2mm)。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 以滲鋁法結合增厚型多孔碳化矽預型體進行鋁基碳化矽複合材料製程開發的可行性評估與分析。 - 建立多孔碳化矽預型體製備過程中不同關鍵參數的控制，作為鋁基碳化矽複合材料的滲鋁製程參考。 - 製備40%孔隙率SiC預型體並達到抗彎強度5 MPa以上 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 調整SiC預型體製作參數（114年2-10月）。 - 進行SiC預形體的顯微結構觀察與分析（114年3-9月） - 進行SiC預形體孔隙率量測（114年9-10月）。 - 進行SiC預形體力學性質量測。（114年6-10月） - 研究報告撰寫（114年10-11月）。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；■專利申請 1件； ■研討會論文 1篇；■研究報告 2件 (期中、期末)； □工程原型____件；□軟體____套； □其它（請說明）_________________________________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 產出物：研討會論文1篇、專利申請書1件、研究報告2篇(期中、期末)。 - 驗收方式：經審查委員審查合格即可驗收。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 1. 金屬材料 2. 鋁合金製造技術3.金屬基複合材料4.材料機械性能分析。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 1.材料顯微結構分析設備2.陶瓷材料相關設備 3.滲鋁設備4.機械性質力學量測設備(含硬度、拉伸性能、槍擊性能測試設備等) 5.合金熱處理設備。 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

合作對象資格說明表                       填表日期：113年11月04日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | - 具本案相關研發能力之證明。 - 廠商資本須不含陸資。 | - 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 - 廠商須提供不含陸資之資本證明。 | - 研發能力之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位：材電所加測組 聯絡電話：357065 承辦人：陳彥仲 主官(管)：廖健鴻 |  |