114年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 光斑尺寸對積層製造製程參數影響的模擬分析與最佳化 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 次世代先進製造關鍵技術開發計畫(1/4) |  | 經費 | 800仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 陳玉祥/03-4712201#352481 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 以計算流體力學，建立指向性能量沉積之熱流場模型。 - 透過模擬以及實驗，建立高效率之經驗方程式。 - 分析最佳製程參數，包括光斑尺寸、進給速度以及雷射功率等參數。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 透過流場分析，分析熱流場對成型之影響。 - 探討工況對熱流場之影響，進而分析不同工況對成型之影響。 - 透過統計模型，提供輸出輸入之經驗方程式。 - 透過流場分析以及經驗方程式，找出最佳化區間以及對應之原因。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 執行期程： 114年1~6月 - 建立中科院提供之幾何並進行網格劃分。 - 建立針對中科院機台噴嘴之粉末模型。 - 建立加工模擬所需之數值模型並計算。 - 計算結果後處理與期中報告撰寫。 114年7~12月 - 探討改變工況之影響，包含光斑，雷射強度，以及進給速度。 - 透過模擬以及實驗數據進行統計，及其對應之最佳化。 - 計算結果後處理與期末報告撰寫。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ■國外期刊論文__1__篇；■專利__1__件； ■研討會論文__1__篇； ■研究報告 2 件（期中/期末報告）； □工程原型___件；□軟體____套 □其它：成果報告 件。 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 可分析沉積過程之數值模型。 - 模擬以及實驗驗證誤差在百分之二十之內。 - 期中、期末報告各一份。 - 投稿國外期刊及投稿研討會論文各一篇並交付論文內容。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 流體力學以及數值模擬相關知識。 - 建模之能力。 - 長期參與積層製造相關計畫，有將實務之產學問題，透過學術之計算流體力學或是統計方法分析之經驗。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 計算流體力學軟體。 - 運算軟體之電腦工作站。 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫：

光斑尺寸對積層製造製程參數影響的模擬分析與最佳化

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：113年11月4日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、具本案相關研發能力之證明 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 二、相關金屬積層製造設備之證明，可包含書面、實體、或展示。 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所 前瞻研發組 聯絡電話： 03-4712201#352481 承辦人： 陳玉祥 主官(管)： 馮奕澂 |  |