附錄一、114年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 金屬積層製造適用之航太零件設計與驗證 |  | 類別 | □學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 ■業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 次世代先進製造關鍵技術開發(1/4) |  | 經費 | 1,100仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 黃彥儒/03-4712201#352014 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 本案為金屬積層製造應用於航太試片驗證與零件設計優化之計畫，透過金屬積層製造製程進行試片驗證、航太零件設計，目標為提升軍用零件積層製造輕量化及提升零件性能表現，建立國防航太零件製造驗證模式。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 通過金屬積層製造之試片驗證和製程優化，開發出一套完整的航太零件積層製造驗證模式，為後續零件開發提供依據，可水平拓展應用至各軍種航太零件，提升關鍵零組件自製率。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 114年1~6月： - 完成金屬積層製造航太應用製程案例研析。 - 完成試片驗證與材料測試規劃。 - 完成航太積層製造零件效益評估。 114年7~12月： - 完成定義航太零件藍圖及受力邊界條件。 - 完成航太積層製造試製零件後加工。 - 完成航太試片拉伸試驗及金相分析報告。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；□專利____件； □研討會論文____篇； ■研究報告__2__件（期中/期末報告）； □工程原型____件；□軟體____套 □其它(請說明)___________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 提供航太試片拉伸試驗及金相分析報告。 - 提供航太零件藍圖。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 合作對象團隊成員需具備以下專長： - 具規範研究能力。 - 通過AS9100航太品質管理系統認證。 - 通過國際航太與國防工業供應商相關認證。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 具備電腦及相關規範。 - 航太認證檢驗設備。 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

合作對象資格說明表

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、具本案相關研發能力之證明 。 二、廠商資本須不含陸資。 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 二、廠商須提供不含陸資之資本證明。 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。 | 具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。 | 具有設計、製作、供應或承做航太零件與模擬分析能力之證明。 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所 前瞻研發組 聯絡電話: 03-4712201#352014 承辦人: 黃彥儒 主官(管): 馮奕澂 |  |