114年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 指向性能量沉積(DED)加工系統軟體模擬及航空元件製程驗證分析 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 次世代先進製造關鍵技術開發(1/4)計畫 |  | 經費 | 1200仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 林 正/03-4712201#352242 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 針對機械手臂式之指向性能量沉積法（DED）進行虛擬製造系統開發，於虛擬的離線環境中產生沉積路徑，包括製程參數測試及航空元件製作路徑規畫模擬。 - DED系統-五軸雷射熔覆複合加工機作為實驗機台，收集DED製造參數與品質，透過類神經網路進行機器學習，進行實驗數據的訓練與測試，以評估最適之製程參數與模型。 - 機械手臂式直接能量沉積設備之參數分析方面，透過實驗計畫法，研究最佳製程參數組合。 - 航空零件發動機燃燒室機匣（Inconel 718 Plus）做為驗證範例，分別在五軸雷射熔覆複合加工機與中科院DED 機械手臂場域進行參數測試與驗證。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 完成五軸複合機與機械手臂系統兩者加工製程參數比較，滿足設計單位機械性質需求，有利於推廣使用DED機械手臂設備製作單邊250~ 400 mm以上之航太工件相關應用。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 執行期程： 114年1~6月 - 機械手臂模擬軟體中建立自動化加工系統模組（機械手臂式之直接能量沉積系統），使其具備虛擬加工功能。 - 熔覆參數選用設計，DED系統-五軸雷射熔覆複合加工機（搭配3D光學掃描系統）進行先期測試，收集加工數據訊號與參數分析，驗證參數設定結果。 - 利用類神經網路進行機器學習製程參數開發，進行收集數據之前處理與演算法模型選用，輸出結果與拉伸試驗誤差分析。 - 航空元件製程驗證。 114年7~12月 - 中科院機械手臂熔覆設備實驗計畫法試驗規劃（田口灰關聯分析方法）。 - 加工實驗，蒐集加工與品質數據。 - 實驗分析與多目標最佳化參數確認。 - 航空元件製程驗證。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ■國外期刊論文__1__篇；█專利_ 1__件； □研討會論文____篇；█研究報告__2__件（期中/期末報告）； □工程原型___件；□軟體____套 □其它：成果報告 件。 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 期中、期末報告各一份。 - 投稿國外期刊論文一篇並交付論文內容。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 具自動化模擬相關應用軟體設計、開發與研究能力。 - 具操作5軸CNC及8軸機器手臂機台能力。 - 具DED製程參數開發及實驗設計方法能力。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 具指向性能量沉積加工設備。 - 具精密量測機具。 - 具金屬機械特性相關檢測設備。 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫：指向性能量沉積加工系統軟體模擬及及航空元件製程

驗證分析

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：114年11月11日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 具本案相關研發能力之證明 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示 二、相關DED實驗設計方法進行製程參數開發 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有DED製作、供應或承做能力之證明 | 具有DED製作、供應或承做能力之證明 | 具有DED製作、供應或承做能力之證明 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所前瞻研發組 聯絡電話： 03-4712201#352242 承辦人： 林 正 主官(管)： 馮奕澂 |  |