114年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	外骨骼動作相關性解析及人因效益量測指標可行性研究
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫
	經費
	1,000仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	劉冠廷/034712201ext. 352242

	執行目標
	1.上肢外骨骼與下肢外骨骼動作關節相關性解析，例如動作銜接時，採用不同攜重策略，或不同重量，對下肢動作的影響分析。
2.上肢外骨骼與下肢外骨骼動作關節相關性解析，例如在不同作業高度，使用不同姿態，或不同重量下，對於上/下肢角度、力矩…等的影響分析。

3.外骨骼人因效益量測指標可行性研究分析至少兩種，可能列入研究之指標：例如重心/足心時空變化等，或是生物力學變化、認知變化、失誤率變化…等。
4. 完成穿戴野戰型外骨骼之生物力學建模，可協助評估有無穿戴外骨骼之人體扭力差異。

	預期效益
	1.動作銜接時，不同攜重方式與重量下搬物時輔力始末點的參考。

2.不同方式與重量下上肢準靜態作業輔力始末點與輔力大小的參考。

3.常見心肺代謝及肌肉耗能外，可以2種人因效益量測指標評估外骨骼效益。
4. 穿戴野戰型外骨骼之生物力學建模，可協助表現有無穿戴外骨骼之人體扭力差異數據，彰顯外骨骼效益。

5.透過實驗過程可了解外骨骼上下肢機構之間、與物品或人體之間，是否產生干涉，以利外骨骼修調。

	工作項目及時程
	1.
完成人因效益量測指標可行性研究之文獻蒐整、篩選與實驗規劃(113/1~113/3)

2.
未穿戴外骨骼之上/下肢動作關節相關性分析，至少兩種動作(113/4~113/6)

3.
穿戴外骨骼完成至少兩種人因效益量測指標實驗(113/7~113/9)

4.
穿戴外骨骼之上/下肢動作關節相關性分析，至少兩種動作(113/10~113/12)
5.  完成穿戴野戰型外骨骼之生物力學建模(113/10~113/12)

6.
完成上/下肢動作關節相關性解析與人因效益量測指標可行性研究報告一份 (113/10~113/12)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；■專利說明文件____件；

■研討會論文__1_篇；■研究報告__1__件；

□工程原型____件；□軟體____套

□其它(請說明)____

	產出物之規格及驗收方式說明
	外骨骼動作相關性解析及人因效益量測指標可行性研究報告

	合作對象必要之人員專長
	1. 具備軍事任務分析經驗
2. 具備人因工程/生物力學分析能量

	合作對象必備之設施及設備
	無。

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                        填表日期：113年11月1日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託

研究計畫

有關之資格
	1、 具本案生物力學、人因工程相關研發能力之證明。

	1、 生物力學、人因工程相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	1、具生物力學、人因工程相關計畫實績

	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力

有關之資格
	具有研究實績之證明
	具有研究實績之證明
	具有研究實績之證明
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：
飛彈所前瞻研發組
聯絡電話：352242
承辦人：劉冠廷
主官(管)：謝叔達組長



