114年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	具形變量回饋感測之上肢關節馬達開發研究
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫(2/4)
	經費
	700  仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	王啟凱/034712201ext. 352242

	執行目標
	完成具形變量回饋感測之上肢關節馬達建模與磁路設計及電磁場分析

	預期效益
	軍用外骨骼膝關節馬達需具有重量輕薄、低速度高扭矩等條件。擬以市售外骨骼馬達商品規格為基礎，透過規格評估、磁路設計與電磁場分析、最佳化設計與驗證、性能分析與調整等方式，驗證所設計之標的可達到預期規格，進而循序掌握所需上肢關節馬達製作資訊，以滿足後續軍用外骨骼上肢關節使用之可能需求。

	工作項目及時程
	1. 具形變量回饋感測之上肢關節馬達規格評估與研析(114/1~114/2)

2. 自製具形變量回饋感測之上肢關節馬達規格訂定 (114/3)

3. 自製具形變量回饋感測之上肢關節馬達建模與磁場磁路分析(114/4~114/6)

4. 期中查證(114/7)

5. 自製具形變量回饋感測之上肢關節馬達槽極數最佳化與機構設計(114/7~114/8)

6. 自製具形變量回饋感測之上肢關節馬達減速機機構設計(114/8~114/9)

7. 自製具形變量回饋感測之上肢關節馬達與減速機之主要零組件組立爆炸示意圖繪製 (114/9~114/11)

8. 期末查證、研究報告綜整與繳交(114/11~114/12)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；□專利____件；

□研討會論文  1  篇；□研究報告  1  件；

□工程原型____件；□軟體____套

□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	研究報告內容至少須包含馬達規格評估與研析、重量/尺寸/減速比、馬達磁路設計與電磁場分析、馬達主要零組件組立爆炸示意圖等內容

	合作對象必要之人員專長
	具備伺服馬達設計經驗者

	合作對象必備之設施及設備
	1.工程藍圖繪製軟體
2. 馬達磁路設計與電磁場分析軟體

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                       填表日期：113年10月15日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	具備形變量回饋感測元件與伺服馬達整合、製作經驗
	形變量回饋感測元件與伺服馬達整合、製作能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	具形變量回饋感測元件與伺服馬達整合、製作實績
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明
	具有製作、供應或承做能力之證明
	具有製作、供應或承做能力之證明
	

	備註
	
	填
表
單
位
	填表單位：
飛彈所前瞻研發組
聯絡電話：352242
承辦人：王啟凱
主官(管)：謝叔達組長



