114年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	穿戴式外骨骼之膝關節馬達研製
	類別
	□學界分包

□研究機構分包

■業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫(2/4)
	經費
	1,500  仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	王啟凱/034712201ext. 352242

	執行目標
	完成穿戴式外骨骼之膝關節馬達研製

	預期效益
	軍用外骨骼膝關節馬達需具有重量輕薄、低速度高扭矩等條件。擬以計畫需求為基礎，透過委託合作進行雛品開發研製，藉以開發出可滿足計畫所需之標的成果。

	工作項目及時程
	1. 市售穿戴式外骨骼之膝關節馬達研析(114/1~114/2)

2. 穿戴式外骨骼之膝關節馬達規格訂定與建模(含與磁路分析) (114/3~114/4)

3. 穿戴式外骨骼之膝關節馬達關鍵零組件設計與結構分析(114/5~114/6)

4. 期中查證(114/7)

5. 穿戴式外骨骼之膝關節馬達零組件製作與組裝(114/7~114/9)

6. 穿戴式外骨骼之膝關節馬達完成品特性曲線量測 (114/10~114/11)

7. 期末查證、研究報告綜整與繳交(114/11~114/12)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；□專利____件；

□研討會論文____篇；□研究報告  1  件；

□工程原型  1  件；□軟體____套

□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 研究報告內容至少須包含馬達研析、重量/尺寸/減速比、產出標的完整BOM表及所有零組件加工(含尺寸/公差/材質)工程藍圖資料、馬達完成品特性曲線量測與電磁場分析結果等內容

2. 馬達完成品主要規格需符合：
· 最大電壓≤48V

· 於額定轉速≥70rpm時，額定扭矩≥24Nm，No load≥100rpm

· 減速比：1:50

· 重量≤900g

· 直徑≤90mm

· 厚度≤50mm

	合作對象必要之人員專長
	具備伺服馬達設計、製作經驗者

	合作對象必備之設施及設備
	1.工程藍圖繪製軟體
2.儀具或機械加工機台

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                       填表日期：113年10月15日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	具備形變量回饋感測薄型電馬達研製整合、製作經驗
	形變量回饋感測薄型電馬達研製整合、製作經驗或能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	具形變量回饋感測元件與伺服馬達整合、製作實績
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	1. 具有製作、供應或承做能力之證明
2. 無大陸資金投資紀錄及赴陸投資紀錄
	具有製作、供應或承做能力之證明
	具有製作、供應或承做能力之證明
	

	備註
	
	填
表
單
位
	填表單位：
飛彈所前瞻研發組
聯絡電話：352242
承辦人：王啟凱
主官(管)：謝叔達組長



