# 中科院科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 被動式上肢外骨骼概念設計、打樣及穿戴人因評估技術開發 | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫 | 經費 | 700 仟元 |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 | 黃克臻/034712201ext. 352488 |  |  |
| 執行目標 | - 依據計畫需求單位之使用情境任務，以適用使用者為主軸，進行被動式上肢外骨骼系統概念設計及打樣。 - 完成被動式上肢外骨骼系統概念設計打樣，單臂肩膀處最小輔助力須達4Nm(含以上)，重量小於等於10公斤。 - 可與本院荷重型外骨骼背架結合。 - 設計過程中需考量人因要素並於打樣成品完成後持續進行修調。 - 依打樣成品進行試穿測試(最少10人次)，挑選出適合使用者任務需求之樣品，並依實驗測試結果進行修調。 |  |  |
| 預期效益 | - 以使用者任務為系統設計主軸，有利於提高穿戴者實際使用的接受度及適用性。 - 透過打樣及穿戴者測試的方法，能在概念設計階段有效剃除不適合之設計，提高成品完整性及商品化之可能。 |  |  |
| 工作項目及時程 | - 文獻回顧及使用者任務需求調查與觀摩。(十二月) - 被動式上肢外骨骼關節輔助力模組設計圖1式(三月) - 2種(含以上)被動式上肢外骨骼設計圖(硬體部分為工程圖)。(六月) - 2種(含以上)被動式上肢外骨骼零件打樣。(九月) - 1套被動式上肢外骨骼成品。(十二月) - 10人次(含以上)被動式上肢外骨骼打樣成品穿戴測試。(十二月) |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；■專利(發明)說明文件__1_件； ■研討會論文__1_篇；■研究報告__1__件； ■工程原型__1__件；□軟體____套 □其它(請說明)____ |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 被動式上肢外骨骼設計概念、打樣技術開發報告1份。 - 測試穿戴紀錄表1份。 - 測試修調後被動式上肢外骨骼設計圖1式。 - 最終成品1件。 |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 具穿戴式輔具、軟材設計開發製作等經驗。 - 具透氣材料、彈性布織品開發設計經驗。 - 機械設計及加工經驗。 - 輕量化設計及加工經驗。 - 人因測試經驗。 |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 無。 |  |  |

合作對象資格說明表                   填表日期：113年  月  日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 具本案人因工程、工業設計、穿戴使輔具、及機械設計之能力。 | 人因工程、工業設計、穿戴使輔具及機械設計之能力，可包含書面、實體或展示。 | 具人因工程、工業設計、穿戴使輔具及機械設計之能力相關計畫實績。 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有研究實績之證明 | 具有研究實績之證明 | 具有研究實績之證明 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈所前瞻研發組 聯絡電話：352488 承辦人：黃克臻 主官(管)：謝叔達組長 |  |