114年科專計畫產學研分包/委託研究計畫需求規劃表

| 分包/委託 研究計畫名稱 | 高濕度生質廢棄物亞臨界液化技術 |  | 類別 | □學界分包 ▓研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 高濕度生質廢棄物電輔助快速厭氧發酵技術開發計畫 |  | 經費 | 3750仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ □無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 洪悟清/(03)4712201-358389 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 研究氣液混合條件下之亞臨界液化技術開發。 - 污泥水熱液體馴養產氣菌之委託研究。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 研擬最適化水熱液化製程，其可在溫度與壓力控制誤差≦10%，並進行污泥液化製程。 - 水熱液馴養產氣菌單次量體達100 mL，以及在電輔助厭氧醱酵裝置中完成馴養產氣菌量體達10L。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 完成批量式亞臨界液化反應系統之壓力、溫度及分離各次系統部件架構及規格清單，包含溫度及壓力感測紀錄點位配置圖、分離系統冷凝槽設計圖面及原料預熱槽設計圖面。(114年5月) - 亞臨界液化反應系統，液化反應梯度控制，壓力與溫度，達控制誤差≦10%。(114年6月) - 亞臨界液化反應產物總收集重量損耗率≦10%。(114年8月) - 液化產物sCOD相較原始料源提升10倍以上，總液化產物產率≧8L/批次。(114年10月) - 成果結案報告。(114年11月) - 水熱液馴養產氣菌單次量體達100 mL。(114年5月) - 批次甲烷轉換率為 0.1 L/g 以上 COD。(114年6月) - 完成馴養產氣菌量體達10L。(114年8月) - 批次甲烷產氣率達60%以上。(114年10月) - 成果結案報告(114年11月) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文___篇；□專利申請資料 件 ■研討會論文_1_篇；▓研究報告2件； □其它(請說明) |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 須於規定時程內完成工作項目，並繳交期中及期末報告，由本院查證小組人員進行會議或現場審查。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 具有自主開發設備之研究團隊，其研究人員專長包含:航空領域、機械領域、電子領域之研究機構。 - 具有執行過能專計畫「濕料源熱化學液化技術開發計畫」之研究機構。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 亞臨界液化反應系統之加壓次模組(高壓氮氣填充壓力可達50 kgf/cm2以上、控制精度為≦1 kgf/cm2)、分離次模組(冷凝液溫度≦50℃)、及溫度次模組(腔內溫度可達250 ℃以上)之全系統整合。 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：除末兩欄位，其它資料均予以公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫： 高濕度生質廢棄物亞臨界液化技術

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：114年11月08日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、登記或設立之證明。 二、具本案相關研發能力之證明。 三、廠商資本須不含陸資。 | 一、登記或設立之證明。 二、相關研發能力之證明，可包含書面、實體或展示。 | 一、登記或設立之證明文件。 二、研發能力之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具航空領域、機械領域、電子領域之研究機構。 | 檢附近三年內參與類似計畫、研究成果或論著。 | 具產品設計、製作、展示之經驗及能力。 |  | 無。 |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位：化學所 防蝕化學組 聯絡電話：358389 承辦人：洪悟清 主官(管)： |  |