115年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 以粉末冶金法開發鋁基碳化矽複材之研究 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 軍民通用產業加值關鍵技術開發計畫(2/4) |  | 經費 | 600仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | - 校級_________________；▓學院級 .金屬製程實驗室 □ 無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 材電所 陳彥仲03-4712201 #357065 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 利用粉末冶金法，進行鋁基碳化矽複材之開發。 - 確立鋁與碳化矽粉末之混合與介面結合性。 - 採用適當參數以粉末冶金製程進行燒結，提高複材緻密度。 - 完成鋁基碳化矽複材緻密度、熱導率分析。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 以粉末冶金法進行鋁基碳化矽複材之可行性評估與分析，有利於了解其結構之均勻性。 - 建立鋁基碳化矽複材製程關鍵參數，作為鋁基碳化矽複材製作參考。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 鋁與0~20%含量碳化矽粉末混合（115年2-4月）。 - 混合粉末燒結製程試驗，鋁基碳化矽複材燒結測試。（115年3-5月）。 - 鋁基碳化矽複材燒結之組織與性能量測（115年4-6月）。 - 期中報告撰寫(115年6-7月) - 緻密度≧80%之粉末冶金製程參數，緻密度與熱導率量測分析（115年9-11月）。 - 期末報告撰寫（115年10-11月）。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；□專利申請 件； ■研討會論文 1篇；■研究報告 2件 (期中、期末)； □工程原型____件；□軟體____套； □其它（請說明）___________________________________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 產出物：研討會論文1篇、研究報告2篇(期中、期末)。 - 驗收方式：經審查委員審查合格即可驗收。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 1.材料及資源工程 2.金屬與陶瓷材料製程開發3.粉末冶金 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | 1.粉末混成設備 2.熱導率分析設備3.粉末冶金相關燒結設備 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

合作對象資格說明表                       填表日期：114年10月16日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | - 具本案相關研發能力之證明。 - 廠商資本須不含陸資。 | - 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 - 廠商須提供不含陸資之資本證明。 | - 研發能力之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位：材電所加測組 聯絡電話：357065 承辦人：陳彥仲 主官(管)：廖健鴻 |  |