115年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | Ti6Al4V鈦合金積層製造件之機械性質精進暨與異質鍛造件之電子束銲接可靠性探索 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 次世代先進製造關鍵技術開發計畫(2/4) |  | 經費 | 1,800仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ □無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 羅璟元 / 03-471-2201#352481 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 開發管件型直接能量沉積(DED) 17-4 PH不鏽鋼積層製造件間之同質電子束銲接參數以改善其機械性能。 - 開發管件型粉床熔融(PBF)積層製造件間之同質電子束銲接參數以改善其機械性能。 - 開發大型管件異質PBF件與鍛造Ti6Al4V鈦合金之電子束銲接參數以改善其機械性能。 - 機械性能目標:斷裂強度>920 MPa; 降伏強度>869 MPa; 延伸率>10%。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 本案將開發粉床熔融(PBF)以及直接能量沉積(DED)之積層製造件電子束銲接銲後機械性能，並進一步探討異質粉床熔融(PBF)與鍛造Ti6Al4V鈦合金銲後機械性能，未來盼能實際應用於國防標的，將較複雜的部件以積層製造生產，結合銲接工法與鍛造件完成整體大型結構。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 執行期程： 115年1~6月 - PBF件與鍛造Ti6Al4V鈦合金之大型管件異質EBW。 - PBF鈦合金管件之同質EBW。 - DED不鏽鋼管件之銲接前熱處理。 - DED不鏽鋼管件之同質EBW。 115年7~12月 - PBF/鍛造鈦合金異質EBW後之機械性質測試。 - PBF/鍛造鈦合金異質EBW後之顯微結構分析。 - PBF鈦合金管件同質EBW後之機械性質測試。 - PBF鈦合金管件同質EBW後之顯微結構分析。 - DED不鏽鋼管件同質EBW後之顯微結構分析。 - DED不鏽鋼管件同質EBW後之顯微結構分析。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ■國外期刊論文__1__篇；■專利__1__件； ■研討會論文__1__篇； ■研究報告 2 件（期中/期末報告）； □工程原型___件；□軟體____套 □其它：成果報告 件。 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 期中、期末報告各一份。 - 投稿國外期刊及投稿研討會論文各一篇並交付論文內容。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 銲接加工。 - 熱處理。 - 金相分析。 - 銲後表面分析。 - X光斷層分析技術。 - 電子顯微鏡分析技術。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 電子束銲接。 - 放電加工/切削加工。 - 拉伸試驗機。 - 雷射共軛焦顯微鏡。 - X光斷層掃描儀。 - 光學顯微鏡 - 電子顯微鏡搭配背散電子繞射技術。 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 (簽名) |  | 督導科專副所長(簽名) |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫：積層製造與鍛造鈦合金/不鏽鋼管件之電子束銲接性能優化與製程參數開發

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：115年11月5日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、具本案相關研發能力之證明 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 二、相關金屬積層製造設備之證明，可包含書面、實體、或展示。 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所前瞻研發組 聯絡電話： 03-4712201#352481 承辦人： 羅璟元 主官(管)： 馮奕澂 |  |