115年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 利用3D輪廓掃描系統輔助DED製程參數優化及製程監看之研究 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 次世代先進製造關鍵技術開發(1/4)計畫 |  | 經費 | 1200仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 林 正/03-4712201#352474 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 委託國內具3D輪廓掃描設備及DED系統整合、DED製程參數優化經驗之學界進行以下3D輪廓掃描系統輔助DED製程參數優化及製程監看之研究: - 透過整合3D輪廓掃描設備及現有DED加工系統完成可於加工中執行形貌監看之DED加工系統。 - 透過數據驅動方法建立加工形貌與加工參數之模型。並於製程中，執行形貌監看及比對目標形貌，即時調整及優化加工軌跡，以達到提升工件製作品質之目的。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 增加DED加工系統形貌感測能力 - 可達到優化形貌相關加工參數之目的 - 建立自動化形貌監看流程 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 執行期程： 115年1~6月 - 進行3D輪廓掃描系統建置及執行與DED系統之整合測試工作。 - 針對數據驅動方法、在線監看流程及製程中軌跡補償演算法進行開發與測試。 115年7~12月 - 完成利用數據驅動方法獲得之數據於製程中執行在線監看及軌跡補償之測試。 - 完成目標工件之製作。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ■國外期刊論文 1篇；█專利 1件； ■研討會論文_1__篇；█研究報告 2 件； □工程原型___件；█軟體 2 套 █其它：3D輪廓掃描系統 1 套;成果報告 件。 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 期刊研討會論文、研究報告、專利及軟體說明等文件 - 軟體及硬體設備 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 合作對象團隊成員需具備以下專長: - 具3D輪廓掃描設備與DED系統整合、開發與研究能力 - 具操作8軸機器手臂機台能力 - 具DED製程參數優化及實驗設計方法能力 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 具3D輪廓掃描設備 - 具工業型機械手臂設備 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 | 任國光 | 督導科專副所長 |  |  | 任國光 |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫：利用3D輪廓掃描系統輔助DED製程參數優化及製程監看之研究

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：114年10月20日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 具本案相關研發能力之證明 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示 二、相關DED實驗設計方法進行製程參數開發 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有DED系統整合或承做能力之證明 | 具有DED系統整合或承做能力之證明 | 具有DED系統整合或承做能力之證明 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所前瞻研發組 聯絡電話： 03-4712201#352474 承辦人： 林 正 主官(管)： 謝叔達 |  |