                                                               本件屬國家中山科學研究院營業秘密

115年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	動力上肢外骨骼適配性與系統作業改善效益分析
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫
	經費
	1,000仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	劉冠廷/034712201ext. 352242

	執行目標
	1. 穿戴動力上肢外骨骼適配性分析，例如以運動捕捉系統等儀器或是各種主客觀紀錄或檢核表…等工具，評估例如穿戴舒適度、安全性、敏捷度、自由度、外骨骼尺寸覆蓋範圍、關節對齊程度…等。
2. 穿戴動力上肢外骨骼系統作業改善效益分析，例如針對目標任務的持續維持時間、耗氧量、血乳酸、肌電訊號強度或頻率進行收集與分析。 
3. 完成穿戴動力上肢型外骨骼之生物力學建模。

	預期效益
	1. 穿戴動力上肢外骨骼適配性分析，可評估外骨骼與人體之適配性，並提供修改建議。
2. 穿戴動力上肢外骨骼系統作業改善效益分析，可以評估與驗證外骨骼對於目標任務之效益。
3. 穿戴動力上肢型外骨骼之生物力學建模，可協助評估有無穿戴外骨骼之人體扭力差異，並模擬外骨骼對人體動作之影響。

	工作項目及時程
	1.
完成動力上肢外骨骼適配性與作業改善效益分析之文獻蒐整、篩選與實驗規劃。(115/1~115/3)

2.
完成穿戴動力上肢外骨骼適配性分析(2項以上指標) (115/4~115/6)

3.
完成穿戴上肢型外骨骼之生物力學建模(115/7~115/9)

4.
完成穿戴動力上肢外骨骼系統作業改善效益分析(2項以上指標) (115/10~115/12)
5.
完成動力上肢外骨骼適配性分析與外骨骼穿戴效益分析研究報告一份(115/10~115/12)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；■專利說明文件____件；

■研討會論文__1_篇；■研究報告__1__件；

□工程原型____件；□軟體____套

□其它(請說明)____

	產出物之規格及驗收方式說明
	動力上肢外骨骼適配性與系統作業改善效益分析研究報告

	合作對象必要之人員專長
	1. 具備外骨骼驗證分析經驗
2. 具備人因工程/生物力學/工作生理學分析能量

	合作對象必備之設施及設備
	無。

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                       填表日期：114年10月14日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託

研究計畫

有關之資格
	1、 具本案生物力學、人因工程、工作生理學相關研發能力之證明。

	1、 生物力學、人因工程、工作生理學相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	1、具生物力學、人因工程、工作生理學相關計畫實績

	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力

有關之資格
	具有研究實績之證明
	具有研究實績之證明
	具有研究實績之證明
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：
飛彈所前瞻研發組
聯絡電話：352242
承辦人：劉冠廷
主官(管)：謝叔達組長



