本件屬國家中山科學研究院營業秘密

115年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	脊行動力外骨骼系統研發
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	肌耐力增強型動力外股骼系統研製與驗證(3/4)
	經費
	1,000仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

█ 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	黃惟中/034712201ext.352488
李姿瑩/034712201ext.352488
徐愷辰/034712201ext.352576

	執行目標
	研發一款能幫助20 kg負重行走、爬坡、上樓梯、前掛、後揹重物以及彎腰搬運的髖關節動力外骨骼。同時也須適用下坡、下樓梯等情境。

	預期效益
	1. 有利於發展軍民通用動力外骨骼控制系統原型
2. 有利於救災、彈藥箱搬運、物資補給等應用
3. 降低職業傷害
4. 因應少子化、高齡化未來，延長單兵任務肌肉力竭時間
5. 有利於動力外骨骼導入AI智慧自動化

	工作項目及時程
	1. 脊行動力外骨骼需求分析與系統規劃(2-3月)
2. 脊行動力外骨骼概念設計與模擬驗證(4-5月)
3. 脊行動力外骨骼機構設計與控制架構建立(6-7月)
4. 期中審查與進度查證(7月) 

5. 脊行動力外骨骼原型製作(8-9月)
6. 脊行動力外骨骼原型穿戴整合測試與優化(10-12月)
7. 期末報告與功能展示(12月)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；█專利__1__件；

█研討會論文__1__篇；█研究報告__2__件；

□工程原型____件；□軟體____套

□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1.發明專利1篇
2.研討會論文1篇
3.期中報告1份
4.期末報告1份

	合作對象必要之人員專長
	1.機電整合經驗
2.動力外骨骼開發經驗
3.自動控制專長

	合作對象必備之設施及設備
	無

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                        填表日期：oo年oo月oo
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	具本案相關研發能力之證明。
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	研發能力之證明。
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力

有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：飛彈所前瞻研發組
聯絡電話：352488
承辦人：徐愷辰
主官(管)：謝叔達組長



