115年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 連續碳纖維複合材料3D列印技術開發 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 無人載具前瞻技術多元整合開發計畫(1/3) |  | 經費 | 1,900仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；■學院級________________ □無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 羅璟元 / 03-471-2201#352481 |  |  |  |  |
| 執行目標 | 1.開發3D列印用連續碳纖維複合材料線材。 2.開發連續碳纖維複合材料3D列印機機構。 3.開發連續碳纖維複合材料3D列印機台專用路徑規劃軟體 4.開發連續碳纖維複合材料3D列印機台原型，原型機包含材料、機構、軟體等技術須為國產化。 5.完成連續碳纖維複合材料3D列印技術(包含機台、材料、軟體)可列印ASTM D638標準試片。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 開發完成的連續碳纖維複合材料3D列印機，須結合相關機構、控制、軟體及材料相關技術，為一整合型系統，可製作多樣性、高強度、輕量化的關鍵組件，可提升目前無人機組件的機械性質並降低重量，有利於無人機的性能提升。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 執行期程： 115年1~6月 - 尼龍/連續碳纖維線材製程用機台設計、零組件加工以及組裝。 - 連續碳纖維複合材3D列印機台設計、零組件加工以及組裝。 - 連續碳纖維複合材3D列印機台專用路徑規劃軟體設計、文獻探討及程式碼撰寫。 115年7~12月 - 3D列印用連續碳纖維複合材線材試製作，並進行線材的材料分析試驗及機械性質測試，依結果進行製程參數改良。 - 以初版軟體控制原型機台，列印1公分邊長方塊，測試機台運作狀況。 - 以自製線材進行3D列印連續碳纖維複合材ASTM D638標準試片，進行機械強度測試、微結構觀察及破損分析。 - 依ASTM標準試片測試結果進行製程參數改良。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ■國外期刊論文__2__篇；■專利__1__件； ■研討會論文__1__篇； ■研究報告 2 件（期中/期末報告）； ■工程原型_1_件；■軟體__1__套 □其它：成果報告 件。 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 期中、期末報告各一份。 - 投稿國外期刊兩篇。 - 投稿研討會論文一篇並交付論文內容。 - 工程原型一件。 - 軟體一套。 - 專利一件。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 複合材料。 - 積層製造技術。 - 機構設計及組裝。 - 路徑規劃軟體撰寫。 - 控制韌體撰寫。 - 材料分析技術。 - 材料製程改善。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 射出成形機。 - 掃描式電子顯微鏡。 - 拉伸試驗機。 - 可交換噴頭FDM機台。 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 | 吳玉龍 | 督導科專副所長 |  |  | 任國光 |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫：連續碳纖維複合材料3D列印技術開發

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：114年10月20日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、具本案相關研發能力之證明 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 二、相關金屬積層製造設備之證明，可包含書面、實體、或展示。 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所前瞻研發組 聯絡電話： 03-4712201#352481 承辦人： 羅璟元 主官(管)： 黃聖翔 |  |